## Slide 1: Collibra Data Governance PoC
副标题：NotebookLM 风格汇报（结论先行 + 证据驱动） 对象：[管理层/项目委员会] 日期：[填写日期]

## Slide 2: 0) TL;DR (30秒结论)
建议立刻启动 4 周 PoC（私有化、只读、抽样、不出内网）
目标不是“大而全”，而是验证四件事：加载、识别、清洗、校验
交付可直接用于立项：现状报告、路线图、预算框架、验收结论
同步保留开源对照（OpenMetadata）用于采购与架构双重决策

## Slide 3: 1) Why now
系统异构：ERP/HR/SRM（并扩展 CRM/MES/WMS）
主数据不一致导致口径争议、对账成本高、责任难归属
监管与内控要求提高：只读边界、审计留痕、数据不外发
当前缺少“持续治理机制”，靠人工救火不可持续

## Slide 4: 2) 我们要证明什么（PoC命题）
命题A：可见性 能否自动形成可信目录（表、字段、键、注释、Owner）
命题B：可追溯性 能否建立跨系统关系和关键链路血缘
命题C：可运营性 能否形成质量问题识别、派单、修复、复跑闭环
命题D：可合规性 能否在私有化内网、只读权限下稳定运行

## Slide 5: 3) 范围与边界（避免预期偏差）
系统范围：ERP、HR、SRM（首批）
数据范围：主数据 + 事务结构/样本 + 元数据
技术边界：只读账号、最小权限、抽样剖析
不做事项：全量业务入仓、生产库自动改写、越权跨域访问

## Slide 6: 4) 方法：Machine First, Human in Control
Step 1 自动采集：连接器采结构元数据
Step 2 自动候选：关系/血缘候选生成
Step 3 人工确认：业务 + IT 抽检确认、置信度标注
Step 4 闭环运营：工单分派、修复复跑、规则迭代

## Slide 7: 5) 4周执行计划（可验收）
Week 1：环境、安全、连接、首次采集
Week 2：关系/血缘候选生成与联合确认
Week 3：质量规则落地与主数据一致性分析
Week 4：场景演示、价值量化、验收与路线图

## Slide 8: 6) 管理层四问：数据加载
结论：加载分两层，不混讲
层1（本期）：元数据与剖析数据加载到治理平台
层2（后续）：业务明细全量入仓（数仓/ETL项目）
价值：先快跑治理闭环，再扩数据平台规模

## Slide 9: 7) 管理层四问：问题识别
识别来源：规则（完整/唯一/一致）+ 画像（异常分布）+ 对账
输出方式：问题清单（影响范围、优先级、责任人）
承载机制：质量工单平台化（避免邮件散点流转）
目标：从“被动排错”变“主动预警”

## Slide 10: 8) 管理层四问：自动清洗
关键澄清：自动清洗 != 无审批直接改生产库
本期定义：自动识别 + 自动建议 + 自动派单 + 自动复核
生产改数：仍由源系统/MDM/受控ETL执行
价值：降人力、提一致性、保审计

## Slide 11: 9) 管理层四问：效果校验
证据1：规则复跑前后差异
证据2：质量指标改善（重复率/空值率/一致率）
证据3：业务抽检签字
证据4：根因修复与防复发验证

## Slide 12: 10) 安全与合规（底线页）
私有化内网部署，通信在企业可控边界
只读账号，最小权限到对象级
不全量搬运，不公网上传
全过程留痕：采集、确认、变更、工单

## Slide 13: 11) 组织与责任（RACI）
Sponsor：资源与里程碑决策
数据治理团队：标准、术语、KPI、运营机制
业务Owner：口径确认与优先级裁决
IT/DBA：权限、网络、安全与稳定性
实施方：连接器、模型、规则、知识转移

## Slide 14: 12) PoC 验收标准（建议冻结）
三系统只读接入成功（ERP/HR/SRM）
元数据覆盖达到约定阈值（例：>=85%）
关键链路关系/血缘可追溯并确认
识别并闭环一批高价值问题（例：>=20）
全流程符合内控合规要求

## Slide 15: 13) 价值量化（老板看得懂）
效率：人工整理元数据工时下降
质量：一致率提升、重复率/空值率下降
风险：高风险问题发现更早、闭环更快
管理：Owner覆盖、SLA达成、审计可证明

## Slide 16: 14) 风险与缓释
权限审批慢 -> 冻结范围，先核心域
业务参与不足 -> 锁定Owner，周例会签字
自动识别偏差 -> 抽检机制 + 规则迭代
预期过高 -> 在章程中写明边界与不做项

## Slide 17: 15) 商业路线 vs 开源路线（对照）
Collibra：治理运营一体化更成熟，适合标准化推进
OpenMetadata：成本友好、私有化灵活，适合基础能力先行
共识：两者都必须遵守“内网、只读、可审计”
建议：PoC主线 + 开源对照线并行评估

## Slide 18: 16) 3/6/12 月路线图
0-3月：目录、术语、Owner、首批规则、工单机制
3-6月：主数据一致性深化、关键链路血缘完善
6-12月：扩系统、扩规则、纳入常态化治理KPI

## Slide 19: 17) 本次会议请拍板
是否批准 4 周 PoC 启动
是否冻结验收口径与边界
是否明确组织责任与资源投入
是否同意并行开源对照评估

## Slide 20: 18) 结束页
结论：建议“先PoC拿证据，再规模化建设”
目标：从“救火式数据管理”升级为“经营式数据治理”
Q&A